## Slide 1: PROJET DE REFONTE ERM
SPRINT 1 : Module « Référentiel »
07 Avril 2021

## Slide 2: Sommaire

## Slide 3: Objectif du SPRINT 1
Le module « Référentiel » permet d’établir un registre des entités des processus et des risques opérationnels potentiellement encourus.

## Slide 4: Parcours utilisateur – User Story Mapping
Commencer par les early adapters
Activity1
Task 1.1
Sub-Task 1.1.1
Sub-Task 1.1.2
Task1.2
Sub-Task 1.2.1
Activity 2
Task 2.1
Sub-Task 2.1.1
Task 2.2
Task 2.3
Sub-Task 2.3.1

## Slide 5: User story mapping – Module Référentiel
Entity scoping |  |  |  | Processus | Identifier les risques | 
Entity tier | Entity Class | Etity type | Entity | Créer un référentiel des processus | Créer un référentiel des catégories de risques | Créer un référentiel des facteurs de risques
Créer une nouvelle Entity tier | Créer une nouvelle Entity Class | Créer une nouvelle Entity Type | Créer une nouvelle Entity | Créer un niveau organisationnel | Saisir les catégories de risque | Saisir les facteurs de risque
 | Etablir l’arborescence Entity Class / Entity Tier | Etablir l’arborescence Entity Type / Entity Class | Etablir l’arborescence Entity / Entity Type | Injecter une liste des processus | Injecter une liste des catégories de risque | Injecter une liste des facteurs de risque
 |  |  |  | Rattacher un niveau organisationnel child à son parent |  | Rattacher un facteur de risques à une catégorie

## Slide 6
EPIC | US 001 | US 002
Créer une nouvelle Entity tier | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable d’ajouter une nouvelle Entity Tier afin d’hiérarchiser les entités de mon entreprises | En tant que utilisateur habilité, je dois être capable de consulter la liste des Entity Tier afin de voir les détails de l’Entity Tier
EPIC | US 003 | US 004
Créer une nouvelle Entity Class | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable d’ajouter une nouvelle Entity Class afin d’hiérarchiser les entités de mon entreprises | En tant que utilisateur habilité, je dois être capable de consulter la liste des Entity Class afin de voir les paramètres de la classe en question.
EPIC | US 005 | 
Etablir l’arborescence Entity Class / Entity Tier | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable de rattacher une Entity Class à une Entity Tier afin d’établir l’arborescence des entités. | 
ENTITY SCOPING
User stories– Module Référentiel

## Slide 7
EPIC | US 001 | US 002
EPIC | US 003 | US 004
Créer une nouvelle Entity Type | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable d’ajouter une nouvelle Entity Type afin d’hiérarchiser les entités de mon entreprises | En tant que utilisateur habilité, je dois être capable de consulter la liste des Entity Type afin de voir les paramètres de la classe en question.
EPIC | US 005 | 
Etablir l’arborescence Entity Type/ Entity Class | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable de rattacher une Entity Type à une Entity Class afin d’établir l’arborescence des entités. | 
ENTITY SCOPING
User stories– Module Référentiel

## Slide 8
EPIC | US 006 | US 007
Créer une nouvelle Entity | En tant que utilisateur habilité, je veux pouvoir saisir les données d’une nouvelle entité afin d’ajouter une entité | En tant que utilisateur habilité, je veux consulter la liste des entités créées afin de voir les détails des entités existantes
EPIC | US 008 | 
Etablir l’arborescence Entity / Entity Type | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable de rattacher une Entity à une Entity Type afin d’établir l’arborescence des entités. | 
ENTITY SCOPING
User stories– Module Référentiel

## Slide 9
EPIC | US 009 | US 010
Ajouter un niveau organisationnel | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable de saisir les données nécessaires à un niveau organisationnel donné pour établir un référentiel organisationnel | En tant que utilisateur habilité je veux être capable de consulter la liste des niveaux créés afin d’établir un référentiel organisationnel
US 011 | US 012
En tant que utilisateur habilité, je veux pouvoir uploader une liste prédéfinie niveaux organisationnels afin de créer un référentiel organisationnel | En tant que utilisateur habilité, je veux pouvoir rattacher un niveau organisationnel « enfant » à son niveau « parent ».
PROCESSUS
User stories– Module Référentiel

## Slide 10
User stories– Module Référentiel
EPIC | US 013 | US 014
Créer un référentiel des catégories de risque | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable de saisir les données nécessaires à une nouvelle catégorie de risques afin d’établir un registre des risques pour mon entreprise. | En tant que utilisateur habilité, je dois être capable de consulter la liste des catégories de risques créées afin de voir les détails du registre des risques de mon entreprise
US 015 | 
En tant que utilisateur habilité, je veux pouvoir uploader une liste prédéfinie de catégories de risques afin de créer un référentiel de risques pour mon entreprise. | 
IDENTIFICATION DES RISQUES

## Slide 11
User stories– Module Référentiel
EPIC | US 016 | US 017
Créer un référentiel des facteurs de risque | En tant que utilisateur habilité, je veux être capable de saisir les données nécessaires à un nouveau facteur de risques afin d’établir un registre des risques pour mon entreprise. | En tant que utilisateur habilité, je dois être capable de consulter la liste des facteurs de risques créées afin de voir les détails du registre des risques de mon entreprise
US 018 | 
En tant que utilisateur habilité, je veux pouvoir uploader une liste prédéfinie de facteurs de risques afin de créer un référentiel de risques pour mon entreprise. | 
IDENTIFICATION DES RISQUES